Boulieu les Annonay,

le 28 Avril 2011

Objet : Entretien voirie communale  programme 2011

P.J. :5 détails estimatifs, 1 attestation, 1 acte d’engagement, 1 jeu de plans.

Monsieur le Directeur,

La commune de BOULIEU LES ANNONAY a décidé d’effectuer  des travaux d’entretien de la voirie communale sur les voies suivantes :

- N° 1 - Chemin de Lachaud

- N° 2 - Chemin des Fontanilles (400 m à partir des travaux effectués l’an passé)

- N° 3 - Montée du boulodrome

- N° 4 - Chemin de Grusse (partie basse)

- N° 5 - Route de la Colline

Les chemins N° 1 et 4 sont susceptibles d'être réalisés à partir des mois de septembre ou octobre car des travaux préalables d'enfouissement de lignes sont nécessaires.

Vous trouverez ci-joint un dossier de consultation des prestations à effectuer.

Afin de bénéficier de toutes les explications utiles une visite des tronçons concernés sera effectuée le 9 mai de 9 h 30 à 11 h 30.

Si vous êtes intéressé, vous voudrez bien me faire parvenir votre meilleure proposition de prix (détail estimatif à remplir) pour 23 mai 2011 à 17 heures (dernier délai) à l'adresse suivante :

Mairie de BOULIEU LES ANNONAY

13 rue Joseph Voulouzan

07100  BOULIEU LES ANNONAY

Votre proposition de prix devra être accompagnée de l’attestation ci-jointe (à remplir et à signer).

Les travaux devront être réalisés avant le : 15 juillet 2011

Critères de jugement des offres :

Critère de jugement des offres :

- Prix de l'offre								50%

L'offre la moins disante (après élimination des offres anormalement basses) prendra la valeur 10 puis les suivantes une note diminuant proportionnellement aux écarts avec le moins disant comme suit :

Offre mini : note  = 10

Offre n     : note = 10 – (écart en % x 10) = …..

exemple note = 8, si 20 % au dessus du moins disant

- Capacité de mise en oeuvre et valeur technique des prestations		50%

Appréciée au vu du contenu du mémoire technique qui devra comporter des indications concernant la provenance des principales fournitures, les fiches matériaux, éventuellement des références des fournisseur correspondant, des indications concernant les moyens en personnels et matériel mis à disposition (note sur 4), le programme d'exécution, planning et date de fin de chantier (note sur 3) et des éléments de la note expliquant la gestion des déchets de chantier (note sur 3)

Pour établir le classement, chaque offre prendra comme valeur :

Note = [(valeur technique) x 0,50] + [(prix des prestations) x 0,50]

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le  Maire,

Céline BONNET

Copie : Mr FALGUERAS, DDE UTNR de Tournon sur Rhône

Détail des travaux

1 – Chemin de Lachaud .

Les travaux vont consister à reprendre la voie en bicouche sur une longueur de 270 mètres, entre le carrefour avec la route départementale et le caniveau béton.

La voie sera reprise de mur à mur et l'amorce à la route départementale sera améliorée par la réalisation d'une plate-forme d'insertion.

Les amorces aux entrées de parcelles privées seront réalisées sur 1 mètres, par ailleurs un ancrage sera réalisé systématiquement.

Voici le détail des travaux envisagés :

- Préparation de la surface, balayage et réalisation d'un tapis de grave émulsion en renforcement.

- Réalisation d'un enduit de roulement bicouche.

- Les ouvrages et accotements seront mis à niveau.

2 – Chemin de Fontanille .

Les travaux vont consister à reprendre la voie sur une longueur de 270 mètres entre le carrefour et le début du revêtement réalisé en 2010.

Voici le détail des travaux envisagés, sur les 85 premiers mètres :

- Préparation de la surface, balayage et réalisation d'un enduit bicouche.

Sur les 185 derniers mètres :

- Préparation de la surface, balayage et réalisation d'un tapis de grave émulsion en renforcement.

- Réalisation d'un enduit de roulement bicouche.

- Les ouvrages et accotements seront mis à niveau.

3 –  Montée du Boulodrome

Les travaux vont consister à reprendre la voie sur une longueur de 80 mètres en enrobé, entre le carrefour avec la route départementale et la route de Combe.

La voie sera reprise de mur à mur, y compris au niveau des entrées de parcelles.

Voici le détail des travaux envisagés :

- Préparation de la surface, décaissement sur 30 cm.

- Mise en oeuvre de 15 cm de GNT 0/63, 7 cm de GNT 0/31,5 et réalisation d'un tapis en enrobé.

- Les ouvrages et accotements seront mis à niveau.

…/…

4 –  Chemin de Grusse section 1

Les travaux vont consister à reprendre la voie sur une longueur de 120 mètres en enrobé, entre le lotissement Lou Touret et le STOP.

La voie sera reprise de mur à mur.

Voici le détail des travaux envisagés :

- Préparation de la surface et scarification de chaussée.

- Mise en oeuvre de 10 cm de GNT 0/31,5 et réalisation d'un tapis en enrobé.

- Les ouvrages et accotements seront mis à niveau.

5 – Route de la Colline

Les travaux vont consister à reprendre la voie en enrobé sur une longueur de 200 mètres, entre la fin de la section réalisée en 2008 et le changement de revêtement.

La voie ne sera pas élargie mais reprise sur l'emprise de la chaussée existante.

Au  niveau de l'amorce au chemin rural, la voie sera reprise sur une longueur de 25 mètres et une bêche en béton sera réalisée afin de stabiliser l'extrémité de la chaussée.

Sur les 100 premiers mètres :

- Préparation de la surface, balayage et réalisation d'un tapis de grave émulsion en reprofilage.

- Réalisation d'un tapis en enrobé.

- Les ouvrages et accotements seront mis à niveau.

Sur le reste de la voie :

- Préparation de la surface, décaissement sur 30 cm.

- Mise en oeuvre de 15 cm de GNT 0/63, 7 cm de GNT 0/31,5 et réalisation d'un tapis en enrobé.

- Les ouvrages et accotements seront mis à niveau.