MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

ACTE D'ENGAGEMENT
(AE)

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage

Mme. le Maire de la commune de BOULIEU LES ANNONAY

Objet du marché

Travaux entretien de voirie 2011

Marché sur procédure adaptée en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics (CMP).

L'offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de juin 2011 (mois zéro).

| Date du marché | (Réservé pour la mention d'exemplaire unique du marché) |
| --- | --- |
| Montant TTC |  |
| Imputation |  |

ACTE D'ENGAGEMENT
(AE)

Personne Responsable du Marché représentant le pouvoir adjudicateur (PRM)

Mme. le Maire de la commune de BOULIEU LES ANNONAY

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du Code des Marchés Publics

Mme. le Maire de la commune de BOULIEU LES ANNONAY

Ordonnateur

Mme. le Maire de la commune de BOULIEU LES ANNONAY

Comptable public assignataire

Monsieur le Receveur Municipal

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maître de l'ouvrage".

# ARTICLE PREMIER. CONTRACTANT(S)

Je soussigné,

|  | Nom et prénom : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | q Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : |  |
|  | Domicilié à : |  |  |
|  | Tel. : |  | Fax : |  |  |
|  | Courriel : |  |  |
|  | q Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société) |  |
|  | Au capital de : |  |  |
|  | Ayant son siège à : |  |  |
|  | Tel. : |  | Fax : |  |  |
|  | Courriel : |  |  |
|  | N° d'identité d'établissement (SIRET) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N° d'inscription q au répertoire des métiers ou q au registre du commerce et des sociétés : |  |  |

m'engage sans réserve, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la consultation, les certificats, attestations et déclarations, à exécuter les prestations du présent acte d'engagement dans les conditions ci-après définies.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation

# ARTICLE 2. PRIX

## 2-1. Prix et règlement

L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois en vigueur lors de l'établissement de la présente offre.

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation de l'ensemble des

prix est :

TP09: Travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre avec fourniture de bitume et granulats)

Les modalités de variation des prix sont les suivantes :

- Les prix sont fermes et actualisables selon la formule suivante

- Le coefficient d'actualisation Cn applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la formule ci-après, sous réserve que la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché soit postérieure de plus de 3 mois au mois d'établissement des prix :

Cn  = In/I0

| avec | Io | = | Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ; |
| --- | --- | --- | --- |

Intérêts moratoires : taux de l’intérêt légal augmenté de 2 points.

Le règlement sera effectué par virement dans un délai de 30 jours maximum à compter de la

réception de la facture établie par l’entreprise. Les prestations peuvent être mandatées sous forme

d’acomptes.

Le marché comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle. (cf RC)

L'opération de travaux n'est pas allotie.

## 2-2. Montant du marché

Evaluation des travaux

Tranche ferme

| Montant hors TVA : |  |
| --- | --- |
| TVA au taux de |  | %, soit |  |
| Montant TVA incluse : |  |
| Arrêté en lettres à |  |

Tranche conditionnelle

| Montant hors TVA : |  |
| --- | --- |
| TVA au taux de |  | %, soit |  |
| Montant TVA incluse : |  |
| Arrêté en lettres à |  |

Total des travaux (montant prix en compte pour l'analyse des offres)

L'évaluation de l'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du détail estimatif, est :

| Montant hors TVA : |  |  |
| --- | --- | --- |
| TVA au taux de |  | %, soit |  |  |
| Montant TVA incluse : |  |  |
| Arrêté en lettres à |  |  |

# ARTICLE 3. DELAI DE REALISATION

## 3-1. Période de préparation

La durée de la période de préparation est sans objet.

## 3-2. Période d'exécution

Tranche ferme :

- N° 1 – chemin de lachaud

- N° 3 - montée du boulodrome

- N° 4 – chemin de grusse (partie basse)

- N° 5 – route de la colline

Les délais de réalisations sont de 20 jours.

Tranche conditionnelle :

- N° 2 - chemin des fontanilles (400 m à partir des travaux effectués l’an passé)

Le délais de réalisation est de  7 jours.

Informations complémentaires :

Concernant les délais, les travaux des chantiers N°2,3 et 5 seront réalisés entre le 18 juillet et le 30 septembre 2011.

Les chemins N° 1 et 4 sont susceptibles d'être réalisés à partir du mois d'octobre car des travaux préalables d'enfouissement de lignes sont nécessaires.

Le démarrage des travaux  sera notifié par ordre de service pour chaque tranche.

# ARTICLE 4. PAIEMENTS

Entrepreneur unique

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

|  | compte ouvert à l'organisme bancaire : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | à : |  |  |
|  | au nom de : |  |  |
|  | sous le numéro : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | clé RIB : |  |  |  |
|  | code banque : |  |  |  |  |  | code guichet : |  |  |  |  |  |  |  |

Toutefois, le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

| Fait en un seul original |
| --- |
| à : |  | le : |  |  |
| Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des entrepreneur(s) : |

| Acceptation de l'offre |
| --- |
| Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement. |
| Le pouvoir adjudicateur |
| à : | le : |
| Le pouvoir adjudicateur certifie que le présent marché a été reçu par le représentant de l'Etat, au titre du contrôle de légalité, le : |

| Date d'effet du marché |  |
| --- | --- |
| Reçu notification du marché le : |  |  |  |
| L'entrepreneur / mandataire du groupement : |  |  |  |
| Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé le | par |  |
| l'entrepreneur / mandataire du groupement destinataire. Pour la Personne Responsable du Marché, |  |
| à : | le : | (date d'apposition de la signature ci-après) |  |